#### AOŚ. 2227-3/2010

Stepnica, 15.03.2010 r.

##### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Przebudowa ulic na Osiedlu 40 Lecia PRL i Tęczowej w Stepnicy”

na potrzeby Gminy Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 -44 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

Ulica Kościuszki 4

72-112 Stepnica

www.stepnica.pl.

ug@stepnica.pl

Pn -Pt 7.30-15.30

NIP 856-00-08-633

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stepnica.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

Po uprzednim powiadomieniu listownie lub faksem.

Cena 40,00 zł .

- ) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Planowana inwestycja obejmuje:

Przebudowę ulic na Osiedlu 40 lecia PRL i Tęczowej w Stepnicy

a) branża drogowa

| Nawierzchnie z betonu asfaltowego | 4.383 m2 |
| --- | --- |
| Krawężniki 15x30x100 | 1.265 mb |
| Krawężniki 15x20x100 | 637 mb |
| Chodniki z kostki betonowej | 591 m2 |
| Chodniki do przełożenia | 230 m2 |
| Obrzeża betonowe 8x30x100 | 574 mb |
| Wjazdy z kostki betonowej | 262 m2 |
| Parkingi z kostki betonowej | 538 m2 |
| Wyspy i progi zwalniające | 45 m2 |

b) branża sanitarna

| Przykanaliki z rur PVC 200 mm klasy S | 68,5 mb |
| --- | --- |
| Prefabrykowane studnie rewizyjne Ø 1200 mm | 6 szt. |
| Wpusty uliczne dn 500 mm | 26 szt. |
| Studzienki ściekowe dn 500 winny mieć osadnik bez syfonu na wysokości 1 m od dna studzienki. |

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają następujące załączniki:

- Projekt budowlany- branża drogowa- załącznik nr 1 do SIWZ,

- Projekt stałej organizacji ruchu- załącznik nr 2 do SIWZ,

- Projekt organizacji ruchu na czas robót- załącznik nr 3 do SIWZ,

- Projekt budowlany- branża sanitarna- załącznik nr 4 do SIWZ,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- branża drogowa – załącznik nr 5 do SIWZ,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- branża sanitarna – załącznik nr 6 do SIWZ,

- Plan BIOZ- załącznik nr 7 do SIWZ,

- Przedmiar robót- branża drogowa – załącznik nr 8 do SIWZ,

- Przedmiar robót- branża sanitarna– załącznik nr 9 do SIWZ,

- Opinia ZUDP nr 7472/80/2010 z dnia 22.02.2010 r.- załącznik nr 10 do SIWZ,

- Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę- załącznik 11 do SIWZ.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z opinią ZUDP nr 7472/80/2010 z dnia 22.02.2010 r. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar Telekomunikacji w Szczecinie Wydział Systemów Dostępnych –Teren Oddział w Goleniowie uzgodniono z uwagami, m.in.:

- przekazać plac budowy z przedstawicielem TP S.A. Obszar Eksploatacji w Szczecinie,

- przed rozpoczęciem prac ziemnych ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A. metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.

- przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45.22.33.00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

Pożądany termin wykonania zamówienia do 30 września 2010 r.

Natomiast zakres inwestycji na Osiedlu 40 Lecia PRL i Tęczowej w Stepnicy z wyłączeniem odcinka 2+49,78 do 3+68,78 należy wykonać  w terminie do  30 czerwca  2010 r.

Odcinek końcowy (2+49,78 do 3+68,78) należy wykonać w terminie do 30 września 2010 r. (po wybudowaniu przez Gminę sieci wodno- kanalizacyjnej na tym odcinku).

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2	posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne            z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

2.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

- Informacja na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 28.000,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu, na rachunek bankowy PKO O/GOLENIÓW  65 1020 4812 0000 0502 0007 7420,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275),

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę.

10) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 6 sekretariat

do dnia 31.03.2010 r.  do godz. 09.00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 3 sala konferencyjna

do dnia 31.03.2010 r. do godz. 09.15

- Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

13) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14)  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

15) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
       aukcji  elektronicznej.

16) Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP w dniu 15.03.2010 r.

_________________________________

Podpis